|  | GANTT CHART |
| --- | --- |
| Learn Language with Object Recognition App; Rana Selim; 13-Mar-23; 23-Jun-23. PROJECT NAME; STUDENT NAME; START DATE; END DATE. |

| Task | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 20/03/2023 | 30/03/2023 | 07/04/2023 | 20/04/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | 31/05/2023 | 10/06/2023 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | 23/06/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirements Elicitation, Analysis | 14/03/2023 | 20/03/2023 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Design | 20/03/2023 | 30/03/2023 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prepare Dataset | 01/04/2023 | 04/04/2023 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preprocess the collected dataset | 05/04/2023 | 07/04/2023 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Develop and train deep learning model | 07/04/2023 | 30/04/2023 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Develop mobile application/ Integration | 01/05/2023 | 14/05/2023 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test and optimize application for performance | 15/05/2023 | 31/05/2023 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalize application features and UI design | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thesis Document | 15/05/2023 | 15/06/2023 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prepare Poster | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentation | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total: 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |